NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 4 – Thành viên nhóm 4 thành viên

- Huỳnh Tâm Đoan – 22 (Nhóm trưởng)

- Đỗ Đức Hoàn Châu – 22651621

- Lâm Phát Đạt – 22

- Ngô Văn Ninh – 22

Tên ứng dụng:QUẢN LÝ

Thời gian thực hiện: Từ 24/12/2024 đến 15/04/2025

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Mức độ hoàn thành | Nhận xét của GVHD | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ 24/12/2024 đến 30/12/2024) | Đăng ký nhóm | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  | Giáo viên thông báo nội quy học phần |  |  |  |  |
|  | Ôn tập lại các kiến thức liên quan |  |  |  |  |
|  | Hoàn thành nhật ký tuần 01 | Lâm Phát Đạt | 100% |  |  |
| Tuần 02 (Từ 31/12/2024 đến 06/01/2024) | Nhận đề tài - Quản lý tiệm thuốc tây | Cả nhóm | 100% |  | 31/12/2024 |
|  | Phân tích yêu cầu của đồ án Quản lý tiệm thuốc tây |  |  |  | 01/01/2025 – 02/01/2025 |
|  | Giới hạn mục tiêu của đồ án – chỉ dành cho nhân viên và quản lý |  |  |  |  |
|  | Đặt tên cho đồ án |  |  |  |  |
|  | Lập bảng kế hoạch cụ thể cho đồ án | - Cả nhóm - Huỳnh Tâm Đoan | 100% |  | 03/01/2025 – 05/01/2025 |
|  | Chuẩn bị file báo cáo. | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  | Hoàn thành nhật ký tuần 02 | Lâm Phát Đạt | 100% |  | 06/01/2025 |